园林公司绿化养护施工工程施工招标

竞争性谈判文件

项目编号：DZSZ-2019-004

招 标 人: 德州市市政工程建设总公司  （盖章）

二零一九年三月

目    录

第一章 竞争性谈判公告	１

第二章 投标人须知	２

第三章 合同样本	１５

第四章 工程量清单（另附）	１７

第五章 技术标准和要求	１８

第六章 响应文件格式	１８

# 第一章  竞争性谈判公告

园林公司绿化养护施工工程施工招标公告

- 招标条件

本项目 园林公司绿化养护施工工程 已由德州市市政工程建设总公司批准施工，建设资金为自有资金，项目已具备招标条件现对该项目施工进行招标公告。

- 项目概况

- 本项目属德州市市政工程建设总公司园林分公司2019年度绿化养护计划的内容，共分3个标段：

- 第一标段：广川大道绿化养护工程、第四实验小学绿化养护工程；

- 第二标段：住建局养护工程、北苗圃养护工程；

- 第三标段：南苗圃养护工程。

- 投标人资格要求

- 本次招标要求投标人须属于德州市市政工程建设总公司入库单位，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

- 竞争性谈判文件的获取

凡有意参加投标者，请于2019年3月9日至2019年3月14日14:30（北京时间，下同），在德州市市政工程建设总公司网站获取；网址：http://www.dzszzgs.com/

- 响应文件的递交

- 响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年3月14日14时30分，地点为德州市市政工程建设总公司三楼会议室。

- 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理。

- 发布公告的媒介

本次招标公告在德州市市政工程建设总公司网站上发布；

网址：http://www.dzszzgs.com/

- 联系方式

- 招 标 人：德州市市政工程建设总公司

- 地    址：德州市德城区新湖北路70号

- 联系人：岳先生    联系电话：0534-2261959  18353473217

- 电子邮件：dzszsjb@163.com

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：德州市市政工程建设总公司 地址：德州市德城区新湖北路70号 联系人：岳先生 电话：0534-2261959 18353473217 电子邮件：dzszsjb@163.com |
| 1.1.4 | 工程名称 | 园林公司绿化养护施工工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 第一标段位于德州市广川大道天衢路至大学路之间、德州市第四实验小学； 第二标段位于德州市住建局、德州市市政公司北苗圃； 第三标段位于德州市市政公司南苗圃 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 第一标段广川大道绿化养护工程施工范围为桩号K0+650-K1+060内清单及图纸范围内的绿化养护内容，德州市第四实验小学为清单及图纸的范围内的绿化养护内容； 第二标段住建局养护工程为德州市住建局院内清单内容；北苗圃养护工程均为清单内养护内容。 第三标段南苗圃养护工程为清单内养护内容。 |
| 1.3.2 | 标段划分 | - 本项目共2个标段。 第一标段：广川大道绿化养护工程、第四实验小学绿化养护工程； - 第二标段：住建局养护工程、北苗圃养护工程、南苗圃养护工程； - 第三标段：南苗圃养护工程。 - 三标段可兼投兼中 |
| 1.3.3 | - 计划工期 | 第一标段：广川大道绿化养护工程 计划工期12个月 自2019年3月至2020年2月29日 第四实验小学绿化养护工程 计划工期5个月 自2019年3月至2019年7月31日 第二标段：计划工期12个月 自2019年3月至2020年2月29日 第三标段：计划工期12个月 自2019年3月至2020年2月29日 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 达到国家现行规范合格标准及设计要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力要求 | - 属于德州市市政工程建设总公司劳务配属队伍入库单位 - 本次招标要求投标人具有与本招标项目相应的施工能力。 3.本次招标不接受联合体投标。 4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 |
| 1.9.1 | 勘察现场 | 不组织现场踏勘，投标人可自行踏勘 |
| 1.11.1 | 承包方式 | 部分包工包料、施工承包； |
| 1.11.2 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性谈判文件的其他材料 | 投标人在提交响应文件截止时间1天前，招标人以书面形式发出的对竞争性谈判文件的澄清或修改或补充内容，均为竞争性谈判文件的组成部分。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年3月14日14:30 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额： 伍仟元整（¥5000.00） - 投标保证金形式：现金、收据（投标人与招标人存在债务关系且属于债权人，账面金额大于等于伍仟元的，可以以收据当作本次投标的投标保证金；其他情况的投标人应缴纳现金作为投标保证金） - 投标保证金缴纳截止日期2019年3月14日 14:30 - 投标人应考虑到缴纳保证金手续所需的时间，由此带来的保证金不能按时缴纳的责任由投标人自行承担 - 未按规定提交保证金的投标人，其响应文件不予接收。 |
| 3.5.3 | 近年完成类似项目的年份要求 | - 3年，指 2016 年 1 月 1日起至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | - 不允许 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | - 按竞争性谈判文件中响应文件的格式要求编制响应文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字盖章。 |
| 3.6.4 | 响应文件的份数 | - 正本壹份，副本肆份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | - 按照投标须知第3.1.1项规定的响应文件组成内容，响应文件应按以下要求装订： - 1.共分1册，可根据文件厚度情况分册装订，需在文件封面注明分册号； - 2.采用胶装方式装订，装订应牢固，不易拆散和换页。外形平面尺寸为国际A4纸型，不允许活页装订。 - 3.须将2份开标一览表单独密封。 不符合要求按无效投标处理。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | - 招标人名称：德州市市政工程建设总公司 - 园林公司绿化养护施工工程响应文件 - 在2019年3月14日 14:30前不得开启 - 投标人名称： |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | - 德州市市政工程建设总公司三楼会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | - 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 时间：2019年3月14日14：30分 - 地点：德州市市政工程建设总公司三楼会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间时递交响应文件的投标单位数量； （3）宣布开标 （4）密封情况检查：由监督人及投标人共同检查响应文件密封情况，宣布密封完好并在响应文件密封登记表上签字确认； （5）按照投标人签到顺序宣布响应文件开标顺序； （6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标项目名称、投标报价及其他内容，并记录在案； （7）投标人、招标人代表、监督人、唱标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； - （8）开标会议结束。具体程序开标现场如有变动，以现场为准。 |
| 6.1.1 | 评标委员会组建 | - 评标委员会构成：3人或以上单数 - 评标专家确定方式：从内部专家库中随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | - 否，推荐中标候选人3人 |
| 7.2 | 中标候选人公式媒介 | - 德州市市政工程建设总公司网站； - 网址：http://www.dzszzgs.com/ |
| - 9.需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 招标控制价 | 本次工程的控制价 第一标段为66905.00元（不含税）； 第二标段为167594.00元（不含税）； 第三标段为111200.00元（不含税）。 超过控制价的报价无效 |
| 9.2 | 开标时应提交的资信证明资料 | 开标前应递交的资格审查资料：投标人须执法定代表人身份证原件或授权委托书及代理人身份证原件递交投标资料并签到，否则其投标资料不予接收 |
| 9.3 | 投标报价方式 | 按工程量清单自主报价，固定单价合同，施工期间内，不允许调整。后附工程量清单。 |
| 9.4 | 单价说明 | 工程量清单所填写应单价包含施工费、机械费、材料费、措施费、管理费、利润、价格风险等。 |
| 9.5 | 发票 | 增值税专用发票 |
| 9.6 | 付款方式 | 当月支付本月工程进度款的50%，年底付至已完工程结算价款的70%，第二年付至工程结算价款的90%，余款第三年一次无息付清 |
| 9.7 | 报价错误的修改 | 1.如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与响应文件正本有差异，以单独密封的开标一览表为准；单独密封的开标一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；两份开标一览表不一致的，按无效投标处理； 2.如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 3.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价； 4.调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。 |
| 9.8 | 解释权 | 构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性谈判文件中有特别规定外，仅适用于招投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 9.9 | 授权委托 | 参加开标会议时,投标单位法定代表人或法人授权委托人必须到场,并提供授权委托书、授权委托人身份证否则被视为无效的投标，予以拒绝 |
| 9.10 | 特别声明 | 1.严禁各投标单位相互串标、围标。 2.严禁各投标单位哄抬物价，恶意降低报价，恶意竞争，扰乱招投标活动。 3.中标单位应保证施工过程中服从招标人的管理，如出现中标单位不服从招标人管理时，采购方有权解除合同并更换中标单位。 4.响应文件及报价清单应用密封封装，并加盖企业公章，如发现密封不严，则响应文件无效。 |

注: 投标须知与投标须知前附表内容表述不一致时，以投标须知前附表为准

### 1.总   则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目名称:见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目建设地点:见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目工程规模及特征:见投标人须知前附表。

1.2 资金落实情况

1.2.1本招标项目的资金落实情况:见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、标段划分、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围:见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的标段划分:见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的计划工期:见投标人须知前附表。

1.3.4 本招标项目的质量要求:见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1)资质条件:见投标人须知前附表；

(2)其他要求:见投标人须知前附表。

1.4.2 本次招标是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)

（2）与本标段的监理人或招标人相互任职或工作的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的

（6）在最近三年内有编取中标或严重违约的或重大工程质量问期的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。招标活动相关费用的缴纳见投标人须知前附表。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的内容均使用中文。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人按投标人须知前附表规定自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关周边环境情况，供投标人在编制响应文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

本次招标投标不举行投标预备会

1.11 偏离

见投标人须知前附表。

### 2. 竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

竞争性谈判文件包括下列内容：

- 竞争性谈判公告

- 投标须知及投标须知前附表

第三章   合同样本

第四章   工程量清单

第五章   技术标准和要求

第六章   响应文件格式

根据本章第2.2款、第2.3款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信语、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)， 要求招标人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2竞争性谈判文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间1天前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标载止时间不足1天，相应延长投标截止时间。

2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 在投标截止时间1天前，招标人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的投标人。如果修改竞争性谈判文件的时间距投标截止时间不足1天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 3.响应文件的编制

3.1 响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

- 投标函及投标函附录

（2） 法定代表人身份证明或有法定代表人身份证明的授权委托书

（3） 投标保证金

（4） 开标一览表

（5） 已标价工程量清单

（6） 施工组织设计

（7） 用于评审的证明材料

3.2 投标报价

3.2.1本次竞争性谈判有第二次报价的机会，以第二次报价作为报价评审依据

3.2.2投标人应按第四章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标涵中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应廷长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交响应文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式缴纳投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金（无息）；中标人的投标保证金在第一次进度款结算付款时退还（无息）。

3.4.4有下列情形之一的。投标保证金将不予退还:

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2“近年完成的类似项目情况表“应附中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“正在施工和新承接的项目情况表“应附中标通如书或合同协议书复印件。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标涵附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对竞争性谈判文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4响应文件正本1份，副本4份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准

3.7.5响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表。

### 4.投标

- 4.1响应文件的密封和标记

- 4.1.1 响应文件应统一密封加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。正本、副本可一块密封。

- 4.1.2 响应文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

- 4.1.3 未按本章第4.1.1项和4.1.2项要求密封和加写标记的响应文件，招标人不予受理。

- 4.2响应文件的通交

- 4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交响应文件。

- 4.2.2 投标人递交响应文件的地点:见投标人须知前附表。

- 4.2.3 投标人所递交的响应文件不予退还。

- 4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理。

- 4.3响应文件的修改与撤回

- 4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已通交的响应文件，但应以书面形式通知招标人。

- 4.3.2 投标人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

- 4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4 投标总报价为投标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和。任何有选择性的报价将不予接受。投标人的投标报价，除招标人要求变更，并认可的外，其他由于投标人少算、漏算等原因超出投标报价预算的不再增加，由中标企业自负。

4.3.5投标人的投标报价，应是完成本须知第1.3.1条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

### 5.开标

- 5.1开标时间和地点

- 5.1.1 招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人须提交有效的身份证签名报到，以证明其出席开标会议。

- 5.1.2 开标时，投标单位应递交的相关证件需年检的，均应有年检合格记录，复印件无效。相关证件因年检、年审等原因不能带至开标现场者，应出示县级以上资质管理部门或年检、年审等办理部门的正式证明(原件)，且必须有加盖正明单位的公章。相关证件见投标人须知前附表的规定。

- 5.1.3 开标时，按规定提交合格的撒回通知的响应文件不予开封，并退回给投标人。

- 5.1.4 有下列情况的视为不合格:

- (1)响应文件未按照本须知的要求装订、密封和标记的。

- (2)在开标时未按照投标人须知前附表要求提供有效证件的或提供的有效证件不完全或提供的证件中有无效证件的。

- (3)响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

- (4)投标人未按照竞争性谈判文件的要求提供投标保证金的。

- (5)未按投标人须知前附表规定的投标截止时间报送响应文件的。

- (6)投标人在停止投标处罚期内的。

- 5.2开标程序

- 见投标人须知前附表

### 6.评标

- 6.1评标委员会

    - 评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成3（含）人以上。评标委员成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:

- 投标人的主要负责人的近亲属；

- （2） 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- （3） 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

- （4） 曾因在招标、评标以及其他与相标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚成刑事处罚的。

- 6.2 评标原则

- 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 7.合同授予

- 7.1定标方式

- 评标委员会按投标人须知前附表规定的方式填写评审报告，招标人依据评审报告确定中标单位。

- 7.2中标通知

- 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人将公示中标结果，公示媒介为德州市市政工程建设总公司网站；网址：http://www.dzszzgs.com/。

- 7.3签订合同

- 7.3.1 招标人和中标人应当自中标公示结束之日起10天内，根据竞争性谈判文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 本招标工程合同使用德州市政工程建设总公司劳务分包合同范本。

7.3.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。中标人将中标工程转包或中途退场，给招标人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

7.3.4投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假、骗取中标的，中标无效，招标人可采取一切措施；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 8.重新招标

- 8.1 重新招标

- 有下列情形之一的，招标人将重新招标:

- 投标截止时间止，投标人少于3个的；

- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 9.纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

- 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

- 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标；不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

- 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

- 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

- 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律，法规和规章规定的，有权向德州市市政工程总公司监督部门投诉。

- 10. 需要补充的其他内容

- 需要补充的其他内容:见投标人须知前附表。

# 第三章  合同样本

合同主要条款

| 序号 | 条款内容 | 招标人合同条款要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |
| 2 | 工期 | 详见投标须知前附表 |
| 3 | 缺陷责任期 | 缺陷责任期2年，自工程竣工验收合格之日起。 |
| 4 | 承包人履约担保金 | 无 |
| 5 | 分包 | 详见投标须知前附表 |
| 6 | 逾期竣工违约金 | 500元/天 |
| 7 | 逾期违约金最高限额 | 合同金额的5% |
| 8 | 质量标准 | 详见投标须知前附表 |
| 9 | 承包方式 | 劳务分包（固定单价合同） |
| 10 | 预付款额度 | 无 |
| 11 | 预付款保函金额 | 无 |
| 12 | 质量保证金扣除百分比 | 按结算价的5%预留质量保证金 |
| 13 | 质量保证金额度 | 无 |
| 14 | 工程进度款支付方式 | 详见投标须知前附表 |
| 15 | 合同价款的调整及算法 | - 工程量清单 - 1.本工程采用工程量综合单价包死，投标报价时，必须按提供的工程量清单认真填写综合单价和合价，如果该工程量清单报价中没有填写综合单价和合价或者价格为零的项目，其费用按已包括在工程量清单的其他综合单价或合价中，结算时也不调整。 - 2.工程发生施工变更签证时，所发生的工程量乘以相应投标工程量清单单价计取。 - 1）本工程项目采用固定单价，施工过程中所发生的变更签证，应经甲方、施工单位认可。变更签证调整办法: - 2)已标价单项工程中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价， - 3)已标价单项工程中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价； - 4)已标价单项工程无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，与合同双方商议确定变更工作的单价。 - 4、除暂估单价材料和注明项目外，其它材料及项目按国家厂家材料要求进场并经甲方验收合格，其价格均为双方认可报价，自主承担风险范围的所有费用，结算时不因市场价格波动再做调整。 - 二、措施项目清单 - 已包含在综合单价及清单中 - 三、其他项目清单 - 本项目不设暂列金额。 - 四、施工过程中如遇政策性规定不做调整，不执行上调标准。 |
| 17 | 养护标准 | - 一、乔、灌木养护标准： - 1. 苗木成活率达到95％以上。合同期内死亡超出5%的苗木，中标人应在招标人规定时间内完成补植；或由招标人提供苗木，中标人种植，苗木价款在竣工结算时从工程款中扣除； - 2. 长势正常，树冠完整，主侧枝分布匀称，无明显黄叶、焦叶、卷叶，无明显枯枝、死枝，病虫害株数控制在2％以下。 - 二、草坪养护标准： - 1. 草坪覆盖率在95％以上； - 2. 草坪内杂草控制在20％以内； - 3. 叶色正常，不枯黄，无明显病虫害。 - 三、修剪标准： - 1. 行道树、绿地和分车带内乔、灌木修剪合理，灌木修剪不少于2次，树形优美； - 2. 模纹、黄杨球全年修剪不少于5次，模纹修剪要求顶面平整、立面垂直、品种层次分明，黄杨球按原轮廓修剪、短截。 - 四、日常养护标准： - 1. 根据不同季节，不同树种适时喷洒（穴施）药物，枝叶完整、健康、美观； - 2. 根据墒情，不同树种旱涝程度，适时浇水： - （1）开春后浇灌返青水，入冬前浇灌防冻水； - （2）每次浇水后及时松土，深度5cm以上，保证土壤疏松。 - 3. 松土除草： - （1）行道树穴内无杂草，土壤疏松，墒情好； - （2）绿地杂草控制在10％以内； - （3）科学使用除草剂，不得使园林植物发生药害，受药害严重的植物应进行赔偿或补植，补植苗木须符合甲方要求； - （4）鸢尾、麦冬、迎春缺失苗木，可利用现有同品种苗木进行分栽移植，限小范围； - （5）雨季时期，绿地内发生涝灾，应积极组织排水工作，雨停次日排完，并采取相应措施（松土、摘叶等），减少损失，共同清点确定因灾受损苗木数量。 - 4.养护产生的垃圾应日清，绿地内无明显废弃物，如遇活动需清理卫生，服从项目部人员的调配； - 5.保护绿化灌溉设施完好，无任何丢失、损坏情况，电线、电缆若出现故障、老化现象及时维修，做好防火、防盗等安全工作，任何事故后果由乙方自行承担。 |

# 第四章 工程量清单（另附）

投标人应按照给定的工程量清单进行报价，详见工程量清单电子版附件。工程结算时根据投标报价按固定单价结算。

投标报价说明

1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及定范围内的风险费用等。

3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

# 第五章 技术标准和要求

一、执行所有现行的国家、行业和地方标准、规范、规程中的强制性条款；

二、其他技术要求详见工程量清单及实施方案的要求。

三、中标单位在施工过程中服从招标人的管理。

# 第六章  响应文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

正（副）本

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年      月      日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、开标一览表

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、用于评审的证明材料

七、封套格式

### 一、投标函及投标函附录

投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）以下简称“本工程”）竞争性谈判文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                   元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到 合格 标准。我方同意本投标函在竞争性谈判文件规定的提交响应文件截止时间后，在竞争性谈判文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函道交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

我方已递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：                元（¥： 元）

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在法律、法规规定的任何一种违法情形。

我方承诺投标有效期为90日历天。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

投标函附录

工程名称：                                                       （项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工负责人 |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |
| 5 | 逾期竣工违约金 |  |  |
| 6 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |
| 7 | 质量标准 |  |  |
| 8 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |
| 9 | 付款方式 |  |  |
| 11 | 其它 |  |  |
| 注：投标函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于招标人的承诺。 |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

### 二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

- 投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：          年              月               日

姓    名：                         性     别:

年    龄：                         职     务:

系                                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：                             （盖单位章）

年           月         日

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                                  （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。 代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附法定代理人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

2019年      月     日

### 三、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元； 小写： 元。 |  |  |
| 计划工期 | 签订合同并接到招标人通知后 日历天内完工。 |  |  |
| 质量目标 |  |  |  |
| 施工负责人 |  | 级别 |  |
| 专用增值税发票税率 | % | 本次投标报价，单价、合价、总报价均为不含税价，请在此注明，中标单位在结算时提供发票的税率。 |  |
| 注：本投标人完全认同竞争性谈判文件其它各项条款要求。 |  |  |  |

注：1、本表除附在响应文件中外，还应一式两份单独密封，以便开标时唱标之用。

投标人：                            （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年    月     日

- 四

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写，报价封面按以下格式填写。未按上述要求编制报价文件的，其响应文件按无效标处理。

投 标 总 报 价

招    标    人：

项  目  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

编 制 时 间：     年     月     日

### 五、施工组织设计

1.编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、节日期间工人组织、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及要求格式附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表

2.2劳动力计划表

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图

2.4总体概述(自制格式)

2.5施工进度计划和各阶段进度的保证措施(自制格式)

2.6施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(自制格式)

2.7分部分项工程施工方案和质量管理体系与措施(自制格式)

2.8安全文明施工和环境保护措施(自制格式)

2.9针对项目实际，对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点，分析和解决方案(自制格式)

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

### 六、用于评审的证明材料

投标人名称：

| 序号 | 资料名称 | 复印件在响应文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.此表根据竞争性谈判文件评标办法要求进行逐项填写，并附所有资料原件的复印件，主要内容齐全且内容清晰可辩，以便专家进行对照评审。

2.上述证件资料若不在有效期内，必须提供证件颁发部门出具的其证件继续有效的证明原件或官方通知文件复印件并于开标前与其它证件资料一并递交，否则视为证件无效。无效的加分项证件资料将导致加分项不予认可。

3.响应文件中以上加分项证明资料内容缺失或证明资料原件不一致的，加分项不予认可。

附件1：类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 完成时间 | 项目联系人、电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人填写本表的同时，应将涉及的业绩证明材料【具体包括合同原件的复印件、中标通知书复印件及网站公示截图复印件<合同要件必须齐全>】附于本表之后；供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

### 七、封套格式

| 响应文件 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 开标一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

封口格式

………于2019年 月 日 时 分之前不准启封（公章）………